Приложение 1

к  Постановлению Администрации

муниципального образования  Смольнинское

от 23.11.2016 № 345

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство дворовых и придомовых территорий муниципального образования Смольнинское» на 2017 год

Санкт-Петербург

2016 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Благоустройство дворовых и придомовых территорий муниципального образования Смольнинское» на 2017 год (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; - Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; - Устав МО Смольнинское, Решения и другие нормативно-правовые акты Муниципального Совета и Администрации МО Смольнинское. |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация МО Смольнинское |
| Разработчики Программы | Администрация МО Смольнинское |
| Основные цели и задачи Программы | - Реализация государственной политики в области улучшения условий проживания населения, охраны окружающей среды и обеспечению экологического благоустройства. - Улучшение условий проживания населения на благоустроенных территориях. - Содействие усилению активности населения в вопросах развития досуга и спорта. |
| Срок реализации программы | - 2017 год |
| Исполнители мероприятий Программы | - Администрация МО Смольнинское |
| Источники финансирования | - Источниками финансирования Программы являются средства бюджета муниципального образования Смольнинское на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Через органы местного самоуправления МО Смольнинское вовлечение населения в вопросы охраны окружающей среды и обеспечению экологического благоустройства. - Улучшение условий проживания населения, улучшение условий для развития детского населения через оборудование детских и спортивных площадок, активность населения в вопросах развития спортом, обеспечение экологического благополучия. - Улучшение внутриквартального озеленения |
| Контроль за исполнением Программы | - Муниципальный Совет МО Смольнинское; - Глава МО Смольнинское. |

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная программа «Благоустройство дворовых и придомовых территорий муниципального образования Смольнинское» на 2017 год разработана Администрацией МО Смольнинское в соответствии с вышеперечисленными нормативными документами.

Мероприятия Программы учитывают современные проблемы и  вопросов улучшения условий проживания населения.

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

  - Основными целями и задачами Программы являются:

    - Улучшение условий проживания населения на благоустроенных территориях и обеспечения экологического благополучия;

    - Улучшение развития детского населения;

    - Активность населения в вопросах развития досуга и спортом;

- ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Исполнение работ, в соответствии с «Адресной программой благоустройства дворовых и придомовых территорий муниципального образования Смольнинское на 2017  год» согласно Приложению   к настоящей Программе.

2.2. Сроки реализации основных мероприятий программы осуществляются согласно Приложению  к настоящей Программе на соответствующий календарный год.

- МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

  - Муниципальным заказчиком Программы является Администрация МО Смольнинское.

  - Основным разработчиком Программы является Администрация МО Смольнинское. Основными исполнителями Программы являются Администрация  МО Смольнинское.

  - Муниципальный заказчик:

    - Контролирует целенаправленное и эффективное использование выделенных бюджетных средств и выполнение намеченных мероприятий;

    - Согласовывает отчет об исполнении мероприятий.

  - Исполнитель Программы:

    - Разрабатывает ежегодный план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы на соответствующий год;

    - Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;

  - Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных мероприятий.

4.	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

4.1. Улучшение условий проживания населения на благоустроенных территориях, развития детского населения, развитие спорта с целью улучшения здоровья населения и обеспечения экологического благоустройства.

4.2. Повышение правовой грамотности населения МО Смольнинское  по вопросам благоустройства.

5.ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1. В результате реализации Программы ожидается:

- Улучшение условий проживания населения на благоустроенных территориях и обеспечения экологического благополучия;

- Улучшение развития детского населения через обустройство детских игровых и спортивных площадок, зон отдыха;

- Активность населения в вопросах развития досуга и спортом;

- Создание добрососедской среды;

5.2. Критерии оценки эффективности исполнения программы

| Формулировка частного критерия | Значение весового коэффициента | Градация | Балльная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий согласно утвержденной муниципальной программе | 1 | План программных мероприятий выполнен в полном объеме | 10 |
|  |  | План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90% | 8 |
|  |  | План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70% | 6 |
|  |  | План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50% | 4 |
|  |  | План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30% | 2 |
|  |  | План программных мероприятий выполнен менее чем на 30% | 1 |

6.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6. 1. Источниками финансирования Программы являются  средства местного бюджета на соответствующий финансовый год;

- 7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

7.1. Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся Администрацией МО Смольнинское и утверждаются Постановлениями.

- 8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

8.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:

8.1.1. Муниципальным Советом МО Смольнинское;

8.1.2. Главой МО Смольнинское.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к Приложению № 1 муниципальная программа «Благоустройство дворовых и придомовых территорий муниципального образования Смольнинское» на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Согласовано: Первый заместитель Главы Администрации Центрального района Санкт-Петербурга |  |  | Согласовано: Директор ГУ "Жилищное агенство Центрального Района" |  |  |  | Согласовано:Генеральный директор ООО "ЖКС №3 Центрального района" |  |  |  |  | Утверждаю: Глава Администрации муниципального образования Смольнинское |  |  |  |  |
|  | _____________ С.Н.Орлов |  | ___________ В.Г. Костыленко |  |  |  | ____________В.К. Капелюшный |  |  |  |  |  | _______________Н.Ю. Смирнова |  |  |  |  |
| "Адресная программа по блугоустройству дворовых и придомовых территорий муниципального образования Смольнинское на 2017 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Восстановление |  |  |  | Озеленение |  |  | Восстановление |  | Обустройство |  | Устройство и ремонт |  |  |
|  |  |  |  | (текущий ремонт) |  |  | территории зеленного насаждения |  |  |  | ( ремонт; окраска ) |  | детских и |  | покрытий на детских |  |  |
|  |  |  |  | асфальтового и плиточного |  |  | внутриквартального |  | озеленения |  | газонных ограждений |  | спортивных |  | и спортивных |  |  |
|  |  |  |  | покрытия проездов,выездов |  |  |  |  |  |  | на дворовых |  | площадок, МАФ |  | площадках |  |  |
| № | Адрес объекта | № п/п | Общий объём | пешеходных дорожек, |  |  |  |  |  |  | территориях |  |  |  |  |  |  |
| п/п | (территории) | дома | финансирова- | дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | благоустройства |  | ния | Общая | Общая | Объём | Газон | Посадка | Снос | Объём |  | Объём |  | Объём |  | Объём |  |
|  |  |  | (тыс. руб.) | площадь | площадь | финанс- | общая | деревьев | дервьев | финанси- | Коли- | финанси- | Коли- | финанси- | Общая | финанси- |  |
|  |  |  |  | плитки | асфальти | ирования | площадь | кустов | угроз | рования | чество | рования | чество | рования | площадь | рования |  |
|  |  |  |  |  | рования | (тыс.руб) | (кв.м.) | цветов | кустов | (тыс.руб) | (мп) | (тыс.руб) | (шт) | (тыс.руб) | (кв.м.) | (тыс.руб) |  |
|  |  |  |  | (кв.м.) | (кв.м.) |  |  | (шт.) | (шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 1 | 3-я Советская ул. | 24 | 1 295,6 | 316 |  | 1 295,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4-я Совесткая ул. | 5 | 334,8 |  | 248 | 334,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 8-я Советская ул. | 10,12 | 175,0 | 70 (ремонт) |  | 175,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Калужский пер. | 9 | 267,3 |  | 198 | 267,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Конная ул. | 24 | 270,0 |  | 200 | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Моисеенко | 8Б | 3 013,5 | 735 |  | 3 013,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мытнинская ул. | 11 | 2 226,3 | 543 |  | 2 226,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Херсонская ул. | 2/9 | 3 865,4 | 913 |  | 3 743,3 | 407 |  |  | 122,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Шпалерная ул. (проезд) | 49 | 2 430,0 |  | 1800 | 2 430,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Кирилловская ул. | 20 | 6 461,6 | 1576 |  | 6 461,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Синопская наб. | 30 | 2 400,7 |  | 110 (ремонт) | 148,5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 15 | 476 | 2237,2 |  |
| 12 | Ставропольская ул. | 12/15 | 810,0 |  | 600 | 810,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кирочная ул. | 28 | 206,6 |  | 153 (ремонт) | 206,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Кавалергардская ул. | 14-16 | 4 678,1 | 1141 |  | 4 678,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Невский пр. | 190 | 50,0 | 20 (ремонт) |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Невский пр. | 136 | 100,0 | 40 (ремонт) |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Мытнинская ул. | 9 | 300,0 | 120 (ремонт) |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2-я Советская ул. | 17 | 150,0 | 60 (ремонт) |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 10-я Советская ул. | 9 | 928,0 | 232 |  | 928,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 5-я Советская ул. | 37,43 | 5 842,5 | 1425 |  | 5 842,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Дегтярный пер. | 6 | 2 204,0 | 551 (ремонт) |  | 2 204,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 5-я Советская ул. | 15/17-12 | 476,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 476,7 |  |  |  |
| 23 | 8-я Советская ул. | 26,28 | 11 066,1 | 2406 |  | 10 003,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,0 | 1 062,2 |  |
| 24 | Дегтярная ул. | 32-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 9-я Советская ул. | 21,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ул. Старорусская | 5/3 | 11 903,4 | 4513 |  | 11 903,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Невский пр. | 182-184 | 125,0 | 50 (ремонт) |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Тульская ул. | 7 | 1 485,0 |  | 1 100 | 1 485,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | пр. Бакунина | 19-25 | 432,0 |  | 320 | 432,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Шпалерная ул. | 40 | 162,0 |  | 120 | 162,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Таврическая ул. | 2 | 375,0 | 150 (ремонт) |  | 375,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Невский пр. | 156 | 175,0 | 70 (ремонт) |  | 175,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Таврическая ул. | 27 Б | 133,0 |  |  |  |  |  |  |  | 24,5 | 133 |  |  |  |  |  |
| 34 | Некрасова ул. | 41 | 125,0 | 50 (ремонт) |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 1-я Советская ул. | 12 | 1 238,0 |  | 917 | 1 238,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Таврическая ул. | 31-33 | 774,9 |  | 450 (ремонт) | 607,5 | 558 |  |  | 167,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Некрасова ул. | 58-60 | 100,2 |  |  |  | 334 |  |  | 100,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Лиговский пр. | 21 | 1316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 | 1316 |  |
| 39 | 5-я Советская ул. | 15-17/12 | 1081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 | 1081 |  |
| 40 | Восстания ул. | 53 | 71,7 |  |  |  | 239 |  |  | 71,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Тверская ул. | 14 | 124,2 |  |  |  | 414 |  |  | 124,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Калужский пер. | 3 | 78,2 |  |  |  | 261 |  |  | 78,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 8-я Советская ул. | 17-19 | 201,3 |  |  |  | 171 |  |  | 51,3 | 27,6 | 150 |  |  |  |  |  |
| 44 | Дегтярная ул. | 8 | 13,5 |  |  |  | 45 |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Дегтярная ул. | 32-36 | 2064,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 936,03 | 240 | 1128 |  |
| 46 | Кавалергардская ул. | 30/10 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 156 |  |  |  |
| 47 | Старорусская ул. | 5/3 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 70 |  |  |  |
| 48 | Невский пр. | 146 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 20 |  |  |  |
| 49 | Восстания ул. | 3-5 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 12 |  |  |  |
| 50 | Озерной пер. | 2-4 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 24 |  |  |  |
| 51 | 8-я советская ул. | 8 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 18 |  |  |  |
| 52 | Дегтярная ул. | 11/35 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 12 |  |  |  |
| 53 | Фурштатская ул. | 40-42 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 48 |  |  |  |
| 54 | Кавалергардская ул. | 2/48 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 120 |  |  |  |
| 55 | Дегтярная ул. | 18а | 68,4 |  |  |  | 228 |  |  | 68,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Заячий пер. | 6 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 18 |  |  |  |
| 57 | Оборудование контейнерных площадок ( 8 шт.) |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Снос аварийных и больных деревьев |  | 579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Посадка деревьев,кустов |  | 550 |  |  |  |  | 450 |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Содержание внутриквартальных территорий зеленых насаждений |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Посадка цветов |  | 1800 |  |  |  |  | 15000 |  | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Завоз песка в песочницы |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Содержание: решеток, детского оборудования |  | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Технадзор 1,6% от работ |  | 1245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Проведение экспертизы 1,2% |  | 934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Обследование внутриквартальных территорий зеленых насаждений на территории округа |  | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 82017,4 | 13800 | 5503 | 62266,82 | 2657 | 15450 | 0 | 3297 | 52,1 | 283 | 52 | 1925,73 | 1452 | 6824,4 |  |